## Slide 1
2026 TOP PRIORITY
研发变革 · 战略级项目
AI-Native
转型变革
研发模式全面转型行动指南
2026年3月
信锐技术

## Slide 2
CONTENTS
变革全景 · 五大核心模块
01
变革背景与战略意义
为什么必须转型？业界趋势与公司实践验证
战略驱动
趋势验证
02
变革目标体系
结果目标与过程目标，分层分类精准设定
端到端效率
能力度量
03
核心Owner的责任分工
四大责任主体，明确职责与协同机制
责任矩阵
协同推进
04
考核机制
关键角色认证与团队考核，保障执行落地
认证体系
激励驱动
05
运营与推进计划
检视机制、分享机制与2026年推进路线图
运营机制
时间表
立即行动，引领变革
AI-Native转型不是选择题，而是必答题
2026
全面实施年

## Slide 3
CHAPTER 01
变革背景与
战略意义
为什么必须转型？
业界趋势与公司实践的双重验证
战略驱动
趋势验证

## Slide 4
变革驱动力：AI重塑软件开发范式
从代码驱动到需求驱动，从人工编程到AI自主生成
战略要求
公司战略中的全面AI转型，要求研发的吞吐以及产品的迭代速度发生质的改变。传统研发模式已无法满足业务快速演进的需求。
转型势在必行
业界实践验证
Gartner预测
到2026年底，80%的软件工程团队将转化为AI增强的"微型作战单元"
OpenClaw案例
作者一人完成的Weekend Project，仅几个周末完成初版
Anthropic实践
整个公司代码已100%由AI生成
深信服试点验证
2025年AI-Native试点项目证明，深信服产品研发使用AI-Native模式可带来较大效率提升。试点数据显示，开发效率提升30-40%，测试自动化覆盖率提升23%，需求交付周期缩短18%。
2026年战略目标
AI-Native模式推广到所有研发部门，对业务快速推进起到至关重要的催化作用。
100%
部门覆盖
50%+
效率提升
25%+
周期压缩
核心洞察：AI-Native转型不是简单的工具升级，而是研发范式的根本性变革。开发者从"代码书写者"进化为"意图架构师"与"可靠性仲裁官"。

## Slide 5
CHAPTER 02
变革目标体系
我们要达成什么？
结果目标与过程目标双轮驱动
端到端效率
能力度量

## Slide 6
结果目标：端到端效率提升
按部门类别分层设定，精准考核端到端发布周期
A2
A2类部门
创新业务 · 重点突破
测开100%
提效目标
40%
周期缩短
3
代表产品
Q1-Q3
全面实施
NMC网络管理平台
同频会议主机
IPSIP物联网平台
B
B类部门
全面覆盖 · 规模推广
测开50%
提效目标
25%
周期缩短
2
代表产品
Q2-Q4
分阶段实施
无线产品线
交换机产品线
考核说明
端到端发布周期作为核心考核指标，直接纳入研发主管绩效评估。
基于实际项目数据评估
横向对比同类项目
季度复盘与优化
硬件产品线

## Slide 7
过程目标：AI-Native能力度量
四大核心指标，全方位监控转型进展
01
AI-Native人群渗透率
开发
100%
测试
02
产出物硅含量
开发
PR硅含量占比
测试
AI案例比例
A2类 >60% · B类 >40%
Q2
A2类 >70% · B类 >50%
Q3-Q4
03
阶段性效率提升
关键里程碑
开发提测、测试完成集成测试
效率评估
按项目统计阶段性提效数据 A 100% B 50%
04
其他关键指标
AI发现和修复BUG占比
AI代码和bug相关性
需求吞吐量
平均交付时长
度量原则：过程目标用于运营参考和持续优化，端到端周期用于考核评估，两者相辅相成，确保转型目标达成。
100%
A2类 >70% · B类 >30%
A2类 >80% · B类 >50%
按项目统计
按项目统计

## Slide 8
CHAPTER 03
核心Owner的
责任分工
谁来推动？
四大责任主体，明确职责与协同
责任矩阵
协同推进

## Slide 9
组织架构：四大责任主体
产线研发主管是第一责任人，各角色协同推进
产研变革组
全局推动
角色定位：体系代表，从全局推动AI-Native落地并带来业务质的变化
全局检视AI-Native转型进展
识别AI-Native和流程适配的关键问题
把部门最佳实践反馈给体系，形成规模化复制
AI效能部
编码工具支撑
角色定位：开发AI-Native编码工具，对B类部门推广CoStrict优秀实践
将研发体系AI-Native最佳实践总结到商业化中
统筹AI-Native测试中台建设
优化测试AI人才结构和工作流程
测试中心
测试提效第一责任人
角色定位：统一建设AI测试平台，推进测试团队转型为高效、智能、与业务深度结合的现代测试体系
统筹测试团队AI-Native目标与标准
建立度量复盘机制
识别关键障碍
产线研发主管
第一责任人
角色定位：本部门AI-Native转型的落地责任方
将公司年度目标转化为部门可落地的详细计划及管理措施
协调各部门协同，识别关键协同不畅问题
推广AI-Native优秀经验，确保知识库、SDD全流程及TDD落地

## Slide 10
CHAPTER 04
考核机制
如何保障执行？
关键角色认证与团队考核双管齐下
认证体系
激励驱动

## Slide 11
关键角色认证：三类核心角色
定期衡量关键角色AI-Native能力，确保胜任转型要求
研发主管
团队转型第一责任人
能力要求
自身需具备足够的AI-Native能力，才能精准识别团队在转型过程中的关键挑战、向体系平台寻求合适的支撑、并带领团队共同突破
认证机制
每年两次实战集训
产研变革组组织专家团队面试
清楚知道当前AI-Native能力边界
考核不通过：给予一次补考机会（一周内），补考不过者向下调整
AI布道师
技术突破专家
能力要求
AI-Native能力需是整个团队中的最佳或TOP水平，不仅自身能够熟练应用各种AI工具完成端到端开发和测试，还要能够紧跟业界前沿技术，持续导入优秀实践
认证机制
每年两次实战集训
集训内容随业界发展进化
面试通过后任命，定位为AI人才
考核不通过：取消任命并从AI人才库中移出
架构师
AI友好架构第一责任人
能力要求
架构师是产品架构转型为AI-Native友好型架构的第一责任人。没有AI友好的架构和技术看护，将会限制AI-Native的上限
认证机制
清楚知道当前AI-Native能力边界
述职增加AI-Native架构演进内容
考核不通过：集训考核不通过（一次补考机会），架构师述职一票否决

## Slide 12
团队考核与激励体系
研发主管双维度考核，多层级激励驱动
研发主管考核
01
计划管理维度
重点关注研发项目周期的端到端压缩效果，尤其是版本发布时间的提前幅度
制定项目计划时，确保版本质量的情况下应充分评估并合理纳入AI-Native所带来的效率提升空间
各团队提交的项目发布时间目标，须提交至RC进行评审与校准
02
执行与结果维度
各团队实际达成的AI-Native提效成果，将进行量化评估与横向对比
相关结果将直接纳入末位评估机制，并作为主管优胜劣汰的重要参考因素
AI布道师考核
由变革组和AI效能部统一拉通考核，重点关注技术突破、最佳实践导入、团队赋能等维度。
考核导向
结果导向，量化评估
横向对比，激发竞争
优胜劣汰，持续优化
AI-Native变革奖
海燕奖
海燕奖要求
海燕奖的个人必须在AI Native方面有所成果
评选标准
团队探索的AI-Native工具、经验、流程、方法使项目开发/测试周期缩短（提效），并将这些经验沉淀为组织能力
目标对象
团队
奖励
5K
团队活动经费
评选周期
每月
评委组
RC

## Slide 13
CHAPTER 05
运营与
推进计划
如何落地？
检视机制、分享机制与时间表
运营机制
时间表

## Slide 14
运营机制：检视与分享
运营机制保障转型落地，激发团队竞争活力
检视会
每周检视
EPG例会，检视A2、B类中的关键项目的AI-Native变革进展（主要跟踪进度和卡点）
首次周会
由体系评审各部门AI-Native的具体OKR
分享机制
每月同步
至少拉通RC同步一次关键进展
优秀案例推文
通过企微公众号月度发布
周报机制
布道师每周发送周报
度量公示
定期跟踪及公示效能数据
运营流程
1
收集优秀实践
各团队定期提交AI-Native实践案例
2
沉淀管理
变革组整理并沉淀到知识库
3
推广经验
通过多种渠道推广优秀实践
运营原则
高频检视：每周检视确保问题及时发现和解决
透明公开：度量数据定期公示，形成良性竞争
经验共享：优秀实践快速复制，避免重复踩坑
持续优化：基于数据和反馈不断调整优化

## Slide 15
2026年推进路线图

## Slide 16
惊喜环节：部门PK赛
激发团队在AI-Native效率提升方面的探索与实践
PK赛目的
激发竞争活力，促进经验交流
激发探索
鼓励团队积极探索AI-Native工具和最佳实践
促进交流
跨团队经验分享，避免重复踩坑
提升效能
通过竞争推动整体研发效能提升
PK方式
01
比较指标
以团队为单位，比较AI-Native研发效能指标（端到端周期、提效比例、硅含量等）
02
匹配机制
按A2、B两个组对赌
03
周期安排
每月公布结果，最终裁判方式由组办方邀请AI Native专家共同决定
PK赛价值
增强趣味性：将严肃的转型工作游戏化，提升参与度
形成良性竞争：团队之间相互学习、共同进步
快速发现问题：通过对比发现自身不足和改进空间
营造变革氛围：让AI-Native成为团队日常话题
激励机制
奖励来源
负方团队需从当月研发活动经费中拿出奖励转给胜方
数额建议
人均50-100元，由双方商议决定
计算方式
按双方团队人数较少的一方计算额度

## Slide 17
TAKE ACTION NOW
立即行动
引领变革
AI-Native转型不是选择题，而是必答题
让我们携手共进，用AI重塑研发效能，为公司战略目标的实现提供强有力的技术支撑！
战略驱动
全面AI转型，研发效能质变
目标明确
分层分类，端到端效率提升
协同推进
五大主体，考核激励保障
信锐技术
2026年3月
研发变革 TOP1